## Slide 1
ENTREGÁVEL 05
Backlog Inicial
Priorizado por MoSCoW
GlobalConnect Unifor — Gestão da Mobilidade Acadêmica Internacional
Requisitos e Modelagem de Sistemas · ADS — Unifor 2026.1
Semana 4 · 04/05 a 08/05/2026

## Slide 2
O que vamos apresentar
01
O que é o método MoSCoW
A técnica de priorização que vamos usar para classificar todas as funcionalidades do sistema.
02
Visão geral dos 4 Épicos
Os grandes blocos funcionais do sistema, cada um conectado a uma fase da jornada do usuário.
03
Backlog detalhado por Épico
As 17 features do sistema, classificadas por prioridade e ligadas às dores reais identificadas.
04
Resumo da priorização
Quantas features de cada categoria, e o que define o nosso MVP (Produto Mínimo Viável).
GlobalConnect Unifor · E5 — Backlog Inicial Priorizado (MoSCoW)

## Slide 3
O que é o método MoSCoW
Uma técnica de priorização que separa as funcionalidades em 4 categorias
M
Must Have — Essencial
Sem essa funcionalidade, o sistema não cumpre seu objetivo principal. São os requisitos mínimos do MVP.
S
Should Have — Importante
Gera valor relevante para o usuário, mas pode ser implementada após o lançamento inicial.
C
Could Have — Desejável
Melhoria incremental que agrega valor à experiência, mas não é essencial para o funcionamento.
W
Won't Have — Fora do escopo
Funcionalidades reconhecidas como ideias, mas que não entram nesta versão. Podem ser exploradas no futuro.
GlobalConnect Unifor · E5 — Backlog Inicial Priorizado (MoSCoW)

## Slide 4
Visão Geral dos 4 Épicos
Cada épico resolve um conjunto de dores mapeado na jornada do usuário
E1 · Descoberta e Elegibilidade
4 features
Ajuda o aluno a descobrir o programa e verificar se atende os requisitos sem precisar ir ao NEI presencialmente.
E2 · Candidatura e Documentação Digital
5 features
Digitaliza todo o processo de envio de documentos e a inscrição formal do aluno no programa de intercâmbio.
E3 · Acompanhamento e Comunicação
4 features
Oferece painel de status em tempo real, notificações automáticas e canal de comunicação com o NEI.
E4 · Gestão Institucional
4 features
Painéis administrativos para o NEI e coordenadores: validação automática de elegibilidade e gestão de convênios.
GlobalConnect Unifor · E5 — Backlog Inicial Priorizado (MoSCoW)

## Slide 5
Épico 1 — Descoberta e Elegibilidade
🔍 Funcionalidades para o aluno descobrir o programa e checar elegibilidade
ID
Feature
Descrição
Prioridade
F1.1
Portal centralizado
de oportunidades
Página única que reúne todas as informações sobre o programa, parceiras e prazos.
Must Have
F1.2
Verificação automática
de elegibilidade
Sistema cruza dados do histórico do aluno e informa se ele atende os pré-requisitos.
Must Have
F1.3
Filtro de instituições
por curso e país
Aluno filtra parceiras por área do seu curso, país de destino e idioma exigido.
Should Have
F1.4
Calculadora de
custos estimados
Estima custos da experiência (taxa, tradução, passagem) com base no destino escolhido.
Could Have
GlobalConnect Unifor · E5 — Backlog Inicial Priorizado (MoSCoW)

## Slide 6
Épico 2 — Candidatura e Documentação Digital
📤 Funcionalidades para digitalizar todo o processo de candidatura
ID
Feature
Descrição
Prioridade
F2.1
Upload digital de
documentos
Aluno envia toda a documentação online, sem precisar ir ao NEI presencialmente.
Must Have
F2.2
Checklist interativo
de documentos
Lista visual com cada documento exigido, o que está enviado e o que falta.
Must Have
F2.3
Validação automática
de formato dos arquivos
Sistema verifica se os arquivos estão no formato correto antes de aceitar o envio.
Should Have
F2.4
Pagamento integrado
da taxa de inscrição
Pagamento da taxa de R$ 556 dentro do próprio sistema, com confirmação automática.
Should Have
F2.5
Assinatura digital de
termos de responsabilidade
Aluno e responsável assinam digitalmente os termos exigidos no processo.
Could Have
GlobalConnect Unifor · E5 — Backlog Inicial Priorizado (MoSCoW)

## Slide 7
Épico 3 — Acompanhamento e Comunicação
📡 Funcionalidades de transparência e comunicação ao longo do processo
ID
Feature
Descrição
Prioridade
F3.1
Painel de status
da candidatura
Aluno acompanha em tempo real cada etapa do processo seletivo no celular ou web.
Must Have
F3.2
Notificações automáticas
de prazos
Alertas por e-mail ou push sobre prazos de inscrição e pendências de documentos.
Must Have
F3.3
Chat direto com o NEI
Canal de mensagens para tirar dúvidas com a equipe do NEI sem precisar ir presencialmente.
Should Have
F3.4
Espaço de relatos
de ex-intercambistas
Área onde alunos que já fizeram intercâmbio compartilham experiências e dicas.
Could Have
GlobalConnect Unifor · E5 — Backlog Inicial Priorizado (MoSCoW)

## Slide 8
Épico 4 — Gestão Institucional (NEI e Coordenação)
🏛️ Funcionalidades para o NEI, coordenadores e DAE gerirem o programa
ID
Feature
Descrição
Prioridade
F4.1
Painel administrativo
do NEI
Visualização centralizada de todas as candidaturas, status e documentação dos alunos.
Must Have
F4.2
Painel do coordenador
do curso
Coordenadores acompanham alunos do curso em mobilidade e validam equivalências.
Should Have
F4.3
Gestão de convênios
com parceiras
Cadastro e atualização das 135+ instituições parceiras com vagas e requisitos.
Should Have
F4.4
Relatórios institucionais
automáticos
Geração de relatórios sobre perfil dos candidatos e destinos mais procurados.
Could Have
GlobalConnect Unifor · E5 — Backlog Inicial Priorizado (MoSCoW)

## Slide 9
Resumo da Priorização e o nosso MVP
Must Have
7
funcionalidades essenciais
Should Have
6
funcionalidades importantes
Could Have
4
funcionalidades desejáveis
Total
17
features mapeadas
Nosso MVP — Produto Mínimo Viável
As 7 funcionalidades classificadas como Must Have formam o nosso MVP. Com elas, o sistema já cumpre seu objetivo principal: digitalizar a candidatura ao intercâmbio e dar visibilidade do processo aos estudantes e ao NEI. As demais funcionalidades serão implementadas em versões posteriores, conforme o feedback de uso e a disponibilidade de tempo do projeto.
GlobalConnect Unifor · E5 — Backlog Inicial Priorizado (MoSCoW)

## Slide 10
17
features priorizadas
em 4 épicos
MVP definido com 7 Must Have · Backlog refinável
Cada feature está conectada às dores reais identificadas no E3 e ao Mapa de Jornada do E4.
Próximo: E6 — Protótipo de Baixa Fidelidade das features Top 3